Előterjesztés

12/2016.(II.25.) számú Ö.H. határozat módosításáról

Előterjesztő: 						Kiss Tibor VKB elnöke

Előterjesztést készítette: 				Németh Katalin

Véleményezésre megkapta: 			Virág Andrea aljegyző

Megtárgyalta: 					----

Törvényességi véleményezésre bemutatva: 	Jegyző részére

Észrevétel*: az előterjesztés törvényes   	Földváriné dr. Kürthy Krisztina sk.

Döntés*: 	egyszerű többség

minősített többség

Ülés*: 		nyilvános

zárt

Előterjesztés

12/2016.(II.25.) számú Ö.H. határozat módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Üllő Város Önkormányzatának 12/2016. (II. 25.) számú Ö.H. határozata alapján a 2016. évi költségvetésében szereplő alábbi felújításokra nemzeti nyílt eljárásban külön részajánlat tételi lehetőséggel közbeszerzési eljárást indított:

- járdaépítés (Tompa-Malik, Berkes – Gárdonyi),

- buszmegállók felújítása (Petőfi-Pesti, Hatháza, Központi, Baross),

- bitumenemulziós felületzárások,

- Hunyadi utca felújítása (Petőfi-Vörösmarty).

A közbeszerzés elindításának előkészületei során az alábbi jogszabályok és tények merültek fel:

Járdaépítések:

A helyszíni szemle során, a Pesti úton (Tompa Mihály utcától a Malik közig) jelenleg is van járda. Ezen a szakaszon egyes ingatlanok előtt nagy rossz a járda állapota. A Berkes köz és a Gárdonyi utca közötti átjárónál jelenleg nincs járda.

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése alapján a járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, forgalomba helyezésének, fennmaradásának és megszüntetésének (elbontásának) engedélyezése szükséges.

Továbbá az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése alapján kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni a külön jogszabály szerint építési engedélyhez kötött építési tevékenység esetén, ha az építési beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik,

Tehát a járdák építése, korszerűsítése építési engedély köteles, ami engedélyezési terv készítése előz meg.

Buszmegállók felújítása:

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-től Olasz Eszter és Losonci Gábor, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési Útügyi Osztályától Czine Ferenc rendkívüli forgalmi rend felülvizsgálatot tartottak a Baross utcai gyalogátkelőhelynél, mivel a gyalogosok védelme nincs biztosítva.   A helyszíni bejárás során megállapították, hogy a meglévő forgalomtechnikai állapot teljes mértékben eltér a jelenleg érvényes előírásoktól. Továbbá a megállóhely (Monor felé) táblájától szükséges 15,00 méteres távolság nem biztosított, az útszakasz beláthatósága (50,00 m) az itt beálló busz miatt nem biztosított. A Pest Megyei Kormányhivatal előírta, hogy 2016. szeptember 1. napjáig a jogszabályoknak és az előírásoknak megfelelő kialakítást meg kell terveztetni és az érintett közútkezelők által jóváhagyott terv alapján a gyalogos átkelőhelyet át kell építeni.  Jelen témát a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság májusi ülésére előterjesztjük.

Fentiek alapján a közbeszerzésben szereplő buszmegállók felújítására tervet kell készíttetni és azt be kell nyújtani a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez.

A fenti problémákkal kapcsolatban a közbeszerzési tanácsadónk dr. Nedwed Mária tájékoztatott minket, hogy amíg nincsenek meg a fenti engedélyek illetve hozzájárulások, addig nem lehet elindítani a közbeszerzési eljárást.

A bitumenemulziós felületzárások és a Hunyadi utca felújítása (Petőfi-Vörösmarty) nem engedélyköteles tevékenység.

A fentiek alapján javasolom, hogy az elindított közbeszerzési eljárásból vegyük ki a járdaépítéseket és a buszmegállók felújítását.

Határozati javaslat

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2016. (II. 25.) számú Ö.H. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Üllő Város Önkormányzatának képviselőtestülete a 2016. évi költségvetésében szereplő alábbi felújításokra nemzeti nyílt eljárásban külön részajánlat tételi lehetőséggel közbeszerzési eljárást indít:

- bitumenemulziós felületzárások,

- Hunyadi utca felújítása (Petőfi-Vörösmarty).

Bírálati szempontok: 10 % kötbér, 10 % garancia, 80 % ajánlati ár. „

A Képviselő-testület felkéri Polgármesterét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős:	Kissné Szabó Katalin polgármester

Határidő:	azonnal

Üllő, 2016. április 25.

Kissné Szabó Katalin

polgármester