Előterjesztés

Kisfaludy téri óvodabővítés kivitelezőjének kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárás indítására

Előterjesztő: Kiss Tibor VKB elnök

Előterjesztést készítette: Konyecsni Dóra pályázati referens

Véleményezésre megkapta: Virág Andrea aljegyző

Megtárgyalta: Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyző részére

Észrevétel*: az előterjesztés törvényes   		Földváriné dr. Kürthy Krisztina sk.

Döntés*: egyszerű többség

minősített többség

Ülés*: nyilvános

zárt

Előterjesztés

Kisfaludy téri óvodabővítés kivitelezőjének kiválasztása érdekében közbeszerzési eljárás indítására

Tisztelt Képviselő-testület!

Mint az Önök előtt ismeretes Önkormányzatunk bruttó 65.274.566 Ft-ot nyert a Belügyminisztérium által kiírt, 316319 igénylés-azonosítójú pályázaton a Kisfaludy téri Csicsergő óvoda két csoportszobával történő bővítésére, valamint az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek kialakítására, eszközbeszerzés lebonyolítására. A pályázat keretében a tervezett beruházási összeg 50%-át kapja meg önkormányzatunk támogatásként, a fennmaradó összeget a képviselő-testület korábbi döntése szerint (76/2016.(VI.08. számú Ö.H. határozat) az önkormányzat saját forrásból biztosítja. A beruházást 2017. december 31-ig szükséges megvalósítani.

Annak érdekében, hogy a beruházást határidőre el tudjuk végezni közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a kivitelező kiválasztása érdekében.

Az „Üllő, Kisfaludy tér 10. alatti óvodaépület bővítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban való részvételre legalább 5 vállalkozást szükséges az önkormányzatnak meghívnia.

Előzetes egyeztetések alapján az alábbi 5 vállalkozást javasoljuk az eljárásban ajánlattevőként meghívni:

- Sasad Építő Kft

1072 Budapest, Akácfa u. 20. I. em. 9.

- Magnol-127 Kft

1116 Budapest, Fehérvári út 182-190. A. ép. 1 lház fszt. 3.

- Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft.
2112 Veresegyház, Hajó utca 14.

- HONI-THERM Kft
2089 Telki, Berkenye köz 5.

- JERICHO PPD Kft.
1201 Budapest, Madách u 17.

Az ajánlatok bírálati szempontjaiként az alábbi elemeket és súlyozást javasoljuk megadni:

- Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva, 5 % tartalékkerettel) - súlyszám:60

- Teljesítési határidő (naptári napban meghatározva, min. 140, max. 150 nap) – súlyszám: 20

- Jótállási idő vállalása (hónapban megadva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  -  súlyszám: 10

- Késedelmi kötbér napi mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár tartalékkeret nélküli része 0,5 %-a/nap, max. 1 %-a/nap) – súlyszám: 10

Terveink szerint az eljárás a jövő hét folyamán megindításra és a lehető legrövidebb határidővel lefolytatásra kerül. Amennyiben az eljárás sikeres és gördülékenyen lezajlik, reményeink szerint április hónap folyamán már eredményt hirdethet a testület és a szerződés aláírást követően rögtön átadásra kerül a munkaterület.

A bírálati szempontok között fontosnak tartjuk a rövid határidő és az előteljesítés vállalását, tekintettel arra, hogy a beruházást mihamarabb szeretnénk megvalósítani.

Pál István tervező az alábbi szempontokat javasolja továbbá a kivitelező részéről a teljesítés során kötelezően betartandó szabályokként szerepeltetni:

- A tervezett épületbővítés kivitelezési munkái során a meglévő, működő óvoda funkciója változtatás és korlátozás nélkül fenntartandó.

- A kivitelezési munka során a balesetvédelmi előírások maradéktalanul betartandók, fokozott figyelmet kell fordítani az építési terület gondos elhatárolására a működő óvodaépülettől és annak közlekedési és kert területétől.

- Az épületbővítés során alkalmazandó építési anyagok, szerkezetek, műszaki megoldások kiválasztásánál törekedni kell a meglévő óvodaépülethez való alkalmazkodásra, kiemelten a homlokzati megjelenés, tetőfedés anyaga, színe tekintetében.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Csicsergő óvoda nyári zárva tartását a beruházás tervezett ütemezéséhez igazítottuk, így augusztus hónap folyamán az óvoda zárva tart.

Fentiek alapján az alábbi határozatot terjesztem Önök elé elfogadásra:

Határozati javaslat:

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megindítja az „Üllő, Kisfaludy tér 10. alatti óvodaépület bővítése” tárgyú Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárást.

A beruházás kivitelezési költségéből bruttó 65.274.566 Ft-ot az önkormányzat pályázati forrásból fedez, a fennmaradó költséget (a beruházás 50%-át) saját forrásból biztosítja, mely szerepel a város 2017. évi költségvetésében.

Az eljárásban ajánlattevőként az önkormányzat az alábbi vállalkozásokat hívja meg:

Az eljárás bírálati szempontjait a képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:

- Egyösszegű nettó ajánlati ár (forintban meghatározva, 5 % tartalékkerettel) - súlyszám:60

- Teljesítési határidő (naptári napban meghatározva, min. 140, max. 150 nap) – súlyszám: 20

- Jótállási idő vállalása (hónapban megadva, min. 36 hónap, max. 60 hónap)  -  súlyszám: 10

- Késedelmi kötbér napi mértéke (min. a teljes nettó ajánlati ár tartalékkeret nélküli része 0,5 %-a/nap, max. 1 %-a/nap) – súlyszám: 10

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Üllő, 2017. február 21.

Kissné Szabó Katalin

polgármester