Előterjesztés

A 4 csoportos óvoda építésére vonatkozó kivitelezési tervek készítése, tervezői művezetés, projektmenedzsment kiválasztására

Előterjesztő:  			Kissné Szabó Katalin polgármester

Előterjesztést készítette: 	Konyecsni Dóra pályázati referens

Véleményezésre megkapta:  	Virág Andrea aljegyző

Megtárgyalta: 	—

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyző részére

Észrevétel*: az előterjesztés törvényes   		Földváriné dr. Kürthy Krisztina sk.

Döntés*: egyszerű többség

minősített többség

Ülés*: nyilvános

zárt

Előterjesztés
A 4 csoportos óvoda építésére vonatkozó kivitelezési tervek készítése, tervezői művezetés, projektmenedzsment kiválasztására

Tisztelt Képviselő-testület!

Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt PM_Ovodafejlesztés_2017 azonosítószámú, „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című pályázat keretében önkormányzatunk bruttó 397.369.872 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert „Új köntösben, új helyszínen a Gyöngyvirág óvoda” tárgyú projektjének megvalósítására.

A beruházás keretében - melynek célja a jelenleg működő Gyöngyvirág óvoda kiváltása - 4 csoportszoba és az ahhoz tartozó kiszolgáló helyiségek, tornaszoba, sószoba, fejlesztőszoba, játszóudvar kerül létesítésre, mintegy nettó 1100 m2-en. Az új óvoda a Dóra Sándor körúton található, jelenleg üres önkormányzati tulajdonú ingatlanon kerül megépítésre. A beruházás megvalósítása során megújuló energiaforrások használata is megvalósul, napelemek kerülnek létesítésre, emellett jelentős zöldfelületek is kialakításra kerülnek. A pályázat keretében az intézmény működtetéséhez szükséges eszközök beszerzését is megvalósítjuk.

A beruházás összköltsége bruttó 467.493.967 Ft, melyből 15%-ot (bruttó 70.124.095 Ft-ot) önerőből szükséges biztosítani (az építési költségeken túl a támogatás kiterjed a projektmenedzsment, a pályázat előkésztési, tervezési költségeire, műszaki ellenőri feladatok ellátásának költségeire, az eszközbeszerzés és a nyilvánosság biztosításának költségeire egyaránt). Az önkormányzatnak számolnia szükséges azzal, hogy a kivitelezési költségek eltérhetnek a pályázatban szerepeltetett, tervezői költségbecslés alapján meghatározott értékektől, így a kivitelező kiválasztása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás eredménye alapján lesz meghatározó, hogy a kötelezően biztosítandó önerőn felül önkormányzatunknak szükséges-e további forrásokat biztosítani a beruházás megvalósítása érdekében.

A beruházás megvalósítására 18 hónap áll rendelkezésünkre a támogatási szerződés aláírását követően, melyre várhatóan május hónapban kerül sor. Ezek alapján mihamarabb szükséges a kiviteli terveket elkészíttetni és a kivitelező kiválasztása érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatni azért, hogy a kivitelezési munkák még ez évben elkezdődhessenek.

Mint az Önök előtt ismeretes, az önkormányzat a tavalyi évben a Bodzán Építész Kft-vel elkészíttette a 4 csoportos óvoda építése tárgyában az engedélyezési tervdokumentációt. Akkor a testület úgy döntött, hogy a kiviteli terveket csak abban az esetben készítteti el, ha az óvoda építése tárgyú pályázatunk pozitív elbírálásban részesül.

Mivel az engedélyezési terveket a Bodzán Építész Kft készítette, kiviteli tervdokumentáció készítésére és tervezői művezetésre is ettől a cégtől kértünk be árajánlatot. Az árajánlat az előterjesztés mellékletét képezi.

- Kiviteli tervek elkészítése nettó 10 250.000 Ft, azaz bruttó 13.017.500 Ft.

- Tervezői művetés díja nettó 1.200.000 Ft, azaz bruttó 1.524.000 Ft (40 alkalomra vonatkozó ár)

- Közbeszerzési eljárás kérdésfeltevés szakaszához nyújtott tervezői támogatás és árazott költségvetés elkészítése nettó 500.000 Ft, azaz bruttó 635.000 Ft

Fentiek alapján a tervezői ajánlat végösszege bruttó 15.176.500 Ft. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2018. évi költségvetésbe bruttó 12.873.000 Ft került betervezésre a Dóra Sándor úti új 4 csoportos óvoda kiviteli terveinek készítésére és tervezői művezetésre. A fennmaradó bruttó 2.303.500 Ft-ot a pályázati önerő keretből lehetséges fedezni.

A kiviteli tervek készítésén túl dönteni szükséges a projektmenedzsmenti feladatok ellátásról is, tekintettel arra, hogy már a támogatási szerződés aláírásának előkészítése zajlik, így mihamarabb szükséges a projektmenedzsment szervezetnek is elkezdenie a munkát. A pályázat összeállításakor az alábbi 3 cégtől kértünk be árajánlatot, akik kérésünkre nyilatkoztak az ajánlatok fenntartásáról. Az árajánlatok az előterjesztés mellékletét képezik:

- M.T. Hardy Kft.

képviseli: Mucsányi Tibor ügyvezető

székhely: 2740 Abony, Tamási Áron u. 4-6.

ajánlati ár: bruttó 8.636.000 Ft

- Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft.

képviseli: Varga Tamás ügyvezető

székhely: 1146 Budapest, Hermina út 17.

ajánlati ár: bruttó 7.620.000 Ft

- Városrehabilitáció18 Zrt.

képviseli: Werner Péter ügyvezető

székhely: 1181 Budapest, Üllői út 423.

ajánlati ár: bruttó 8.890.000 Ft

Fentiek alapján a legelőnyösebb ajánlatot a Pro Régió Közhasznú Kft. adta. A projektmenedzsmenti feladatok ellátásának költsége a pályázat keretében elszámolható költségnek minősül.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem Önök elé elfogadásra:

Határozati javaslat

Üllő Város Önkormányzatának Képviselő testülete a 4 csoportos óvoda kiviteli terveinek elkészítésével a Bodzán Építész Kft-t bízza meg annak bruttó 15.176.500 Ft-os árajánlata alapján. A tervezési díjat, valamint tervezői művezetés és árazott költségvetés készítésének költségét a 2018-as költségvetésbe betervezett a „Dóra Sándor úti új 4 csoportos óvoda kiviteli terveinek készítése és tervezői művezetés” keret terhére biztosítja bruttó 12.873.000 Ft értékben. A vállalási árból fennmaradó bruttó 2.303.500 Ft-ot a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat a pályázati önerő keretből fedezi.

A képviselő-testület a pályázat megvalósítási szakaszában felmerülő projektmenedzsment feladatok ellátásával a ……………………………… -t bízza meg annak bruttó ……………………. értékű árajánlata alapján.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a további intézkedések megtételére.

Felelős:	Polgármester
Határidő:	azonnal

2018.április 16.

Kissné Szabó Katalin

polgármester